3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 โดยใช้ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาในเขตจังหวัดนครราชสีมาเป็นกรอบในการพัฒนา จำนวน  10  ยุทธศาสตร์ ณ วันที่  30 กันยายน  2563  ดังนี้

| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2561-2563 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด | งบประมาณ | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด | งบประมาณ | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น | จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด | งบประมาณ | รวมจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น | รวมจำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ทั้งหมด | รวมงบประมาณ | ร้อยละ |
| 1 | การสานต่อแนวทางพระราชดำริ | 6 | 5 | 108,615.00 | 6 | 5 | 71,120.00 | 6 | 4 | 57,910.00 | 18 | 14 | 237,645.00 | 6.45 |
| 2 | ด้านการพัฒนาการศึกษา | 6 | 6 | 2,471,627.00 | 10 | 7 | 5,647,328.00 | 8 | 4 | 4,265,119.56 | 24 | 17 | 12,384,074.56 | 7.83 |
| 3 | ด้านการพัฒนาการเกษตร | 2 | 1 | 17,000.00 | 2 | 1 | 19,900.00 | 9 | 2 | 496,850.00 | 13 | 4 | 533,750.00 | 1.84 |
| 4 | ด้านการพัฒนาสังคม | 13 | 11 | 8,050,772.00 | 14 | 10 | 15,317,156.00 | 10 | 8 | 15,411,437.50 | 37 | 29 | 38,779,365.50 | 13.36 |
| 5 | ด้านการพัฒนาสาธารณสุข | 11 | 7 | 684,760.00 | 12 | 8 | 902,396.00 | 8 | 8 | 1,020,008.00 | 31 | 23 | 2,607,164.00 | 10.60 |
| 6 | ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 44 | 28 | 6,291,301.00 | 44 | 22 | 4,242,891.00 | 27 | 18 | 5,943,177.74 | 115 | 68 | 16,477,369.74 | 31.34 |
| 7 | ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา | 7 | 7 | 229,603.00 | 7 | 4 | 239,324.00 | 5 | 2 | 137,160.30 | 19 | 13 | 606,087.30 | 5.99 |
| 8 | ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | 16 | 12 | 390,760.00 | 20 | 14 | 572,418.00 | 14 | 11 | 451,198.00 | 50 | 37 | 1,414,376.00 | 17.05 |
| 9 | ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 4 | 3 | 179,005.00 | 4 | 3 | 164,960.00 | 3 | 3 | 56,349.00 | 11 | 9 | 400,314.00 | 4.15 |
| 10 | ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | 18,600.00 | 1 | 1 | 30,710.00 | 1 | 1 | 19,940.00 | 3 | 3 | 69,250.00 | 1.38 |
| รวม | 110 | 81 | 18,442,043.00 | 120 | 75 | 27,208,203.00 | 91 | 61 | 27,859150.00 | 321 | 217 | 73,509,396.10 | 100.00 |